PFLICHTENHEFT

NextGen CRM

AI-gestützte Sales-Pipeline & Workflow-Management-System

Version 4.0 — Claude-Code-optimiert

Stand: April 2026

VERTRAULICH — Intern

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Version | v4.0 — Claude-Code-optimiert |
| Datum | April 2026 |
| Status | Freigegeben zur Entwicklung |
| Klassifizierung | VERTRAULICH — Intern |
| Zielgruppe | Developer Team, CTO, Projektleitung |
| Änderungsgrund | Claude-Code-Modell-Strategie, 3-Phasen-Kontext-Protokoll, Security-Vollständigkeit, 18-Session-Roadmap |
| Vorgängerversion | v3.0 (April 2025) |

# Änderungsverzeichnis v4.0

⚠ Änderungen in v4.0 — bitte lesen Folgende Korrekturen, Ergänzungen und Optimierungen wurden gegenüber v3.0 eingearbeitet:

### Claude-Code-Integration (neu in v4.0)

| Bereich | Änderung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Modell-Strategie | Explizite Modell-Matrix pro Session (Opus 4.7 vs Sonnet 4.6) | Kostenoptimierung: ~70 % günstiger als reines Opus, ohne Qualitätsverlust |
| Thinking-Budgets | think / think hard / think harder / ultrathink pro Session festgelegt | Token-Spar: vermeidet Overkill-Thinking bei einfachen Sessions |
| Context-Protokoll | 3-Phasen-Modell (Opener / Checkpoint / Closer) in Abschnitt 8.5 | Claude Code hat kein Session-Memory — strukturierter Handoff Pflicht |
| Slash-Commands | Dokumentation der wichtigsten Commands (/plan, /effort, /compact, /model, /ultrareview) | Direkte Umsetzbarkeit |
| Token-Budget-Forecast | Gesamtschätzung ~50 USD für 18 Sessions | Planbarkeit der Projektkosten |

### Security-Ergänzungen (neu in v4.0)

| Bereich | Neu / Geändert |
| --- | --- |
| CSRF-Schutz | Double-Submit-Cookie-Pattern via csrf-csrf-Package |
| XSS (User-HTML) | DOMPurify-Sanitizer für Campaigns, Form-Builder-Outputs, Rich-Text |
| HMAC-Tokens | Tracking-Tokens (Open/Click/Unsub) HMAC-signiert statt UUID |
| Dependency-Scanning | Dependabot (täglich) + Snyk (bei jedem PR) — Build failt bei HIGH/CRITICAL |
| Passwort-Policy | HIBP-Pwned-Passwords-API-Check (k-anonymity) beim Registrieren/Ändern |
| Password-Reset | Expliziter Flow mit 1-h-gültigem One-Time-Token |
| Session-Invalidierung | Bei Passwort-Änderung werden alle bestehenden Sessions invalidiert |
| Unsubscribe-Links | HMAC-signiert statt zufällige Token → verhindert Forging |
| Account-Lockout | 5 Fehlversuche → 15 min Sperre |

### Funktionale Präzisierungen (neu in v4.0)

| Modul / Session | Änderung |
| --- | --- |
| Session 0 | + Husky + lint-staged, Prettier/ESLint-Config, README.md-Template |
| Session 1 (DB) | + Partielle Indexe auf deletedAt, idempotentes Seed-Script |
| Session 4 (Kontakte) | Unique-Constraint (email, deletedAt) statt nur email; Fuzzy-Lib explizit (fast-fuzzy) |
| Session 5 (Deals) | Pipeline-Value-Berechnung server-seitig (Trust Boundary) — Client kann Wert nicht manipulieren |
| Session 6 (Pulse) | JWT im Socket-Handshake explizit spezifiziert |
| Session 7 (Activities) | Konflikt-Erkennung bei Calendar-DnD (verhindert Doppelbuchung) |
| Session 9 (Products) | CSV-Import im Streaming-Modus (Papaparse) — verhindert Memory-Leak |
| Session 11 (E-Mail) | Gmail historyId-Tracking, Webhook-Verifikation, GCP-Projekt-Setup |
| Session 12 (Campaigns) | HMAC-signierte Unsubscribe-Tokens, Bounce-Handling, Sendrate-Limit |
| Session 13 (Insights) | Widget-Kollisionserkennung im Grid |
| Session 14 (KI) | Serper-Fallback bei Quota-Exhaustion, Cost-Tracking pro Enrichment, Monats-Budget-Limit |
| Session 16a (Testing) | Test-Data-Factories (Fishery), dedizierte WebSocket-Test-Strategie |
| Session 16b (PWA/CICD) | K8s-Manifeste, Service-Worker-Update-Strategie (kein Silent-Update), Multi-Size-Icons (72–512) |

# 0. Executive Summary

NextGen CRM ist ein vollständig maßgeschneidertes, AI-natives Customer-Relationship-Management-System. Es orientiert sich architektonisch und designtechnisch eng an Pipedrive und erweitert dieses um tiefgreifende KI-Funktionalitäten. Das System besteht aus 10 eng vernetzten Kernmodulen und drei autonomen KI-Agenten.

Dieses Dokument ist die verbindliche technische und funktionale Spezifikation für das Entwicklungsteam. Alle Anforderungen sind priorisiert (P0 = Pflicht, P1 = Soll, P2 = Kann) und mit konkreten Akzeptanzkriterien versehen.

Neu in v4.0: Das Dokument enthält eine vollständige Claude-Code-Umsetzungsstrategie — Modell-Matrix, Thinking-Budgets, Context-Management-Protokoll und eine 18-Session-Roadmap zur agentischen Implementierung. Begleitendes Dokument: NextGen_CRM_DevSessions_Prompts_v3.md (alle Session-Prompts copy-paste-ready).

Kritischer Pfad Die Module Deals (M3), Kontakte (M8) und Pulse-Feed (M1) bilden den kritischen Pfad. Sie müssen als erstes fertiggestellt und abgenommen werden, da alle anderen Module auf ihren Datenstrukturen aufbauen.

# 1. System-Architektur & Design-Prinzipien

## 1.1 Technologie-Stack

| Schicht | Technologie | Version | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Next.js 14 | ^18.x / ^14.x | SSR, App Router, optimale Performance |
| Styling | Tailwind CSS + shadcn/ui | ^3.x | Utility-first, konsistentes Design-System |
| State | Zustand + React Query | ^4.x / ^5.x | Server-State-Sync + lokaler State |
| Backend | NestJS (Node.js 20) | ^10.x | Modular, TypeScript-nativ, DI-Container |
| Datenbank | PostgreSQL 15 | ^15.x | DSGVO-konform, EU-Serverstandort |
| ORM | Prisma | ^5.x | Type-safe Datenbankzugriff |
| Vektor-DB | pgvector (PG-Extension) | ^0.7.x | Ersetzt Pinecone. Kein extra Service, nativ. |
| Cache / Queues | Redis 7 + BullMQ 5 | ^7.x / ^5.x | Job-Queues, Caching |
| Realtime | Socket.io | ^4.x | WebSocket — Pflicht-Setup in Session 0 |
| Auth | NextAuth.js + OAuth2 | ^4.x | Gmail/Outlook-Integration, RBAC |
| AI/ML | OpenAI GPT-4o + Serper.dev | Latest | GPT-4o für Analyse, Serper für Web-Search |
| File Storage | MinIO (S3-kompatibel) | Latest | DSGVO-konform, EU-Hosting |
| API-Docs | Swagger (OpenAPI 3.1) | ^7.x | Auto-Doku aus NestJS-Decorators |
| Testing | Vitest + Playwright + k6 | ^1.x / ^1.x | Unit + E2E + Load |
| CI/CD | GitHub Actions + K8s | Latest | Auto-Deployments |
| Monitoring | Pino + Prometheus + Grafana + OTel | Latest | Logs, Metrics, Traces |
| Dev-Tool (NEU v4.0) | Claude Code v2.1.111+ | Latest | Agentic Development — s. Abschnitt 11 |

## 1.2 Layout-Architektur (3-Spalten-System)

| Zone | Breite | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Primäre Nav | 60 / 220 px | Ganz links, Navy (#1B2559) | Logo, Haupt-Icons, User-Avatar |
| Kontext-Sidebar | 200 px (optional) | Bei Modulen mit Sub-Nav | Untermenüpunkte, Labels |
| Hauptarbeitsfeld | flex-1 | Content-Bereich | Kanban, Listen, Formulare, Dashboards |

## 1.3 Design-System (Token-Definitionen)

| Token | Wert | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| --color-primary | #4F46E5 (Indigo 600) | KI-Features, aktive Nav, Buttons |
| --color-primary-dark | #3730A3 (Indigo 800) | Hover-States, Headlines |
| --color-success | #16A34A (Green 600) | Erfolgs-Aktionen, Deal gewonnen |
| --color-danger | #DC2626 (Red 600) | Rot-Indikator, Fehler |
| --color-warning | #D97706 (Amber 600) | Warnungen, überfällige Items |
| --color-nav-bg | #1B2559 (Custom Navy) | Navigationshintergrund |
| --color-surface | #FFFFFF | Karten, Modals, Sidebars |
| --color-bg | #F8FAFC (Slate 50) | Seitenhintergrund |
| --radius-card | 8 px | Deal-Karten, Modals |
| --radius-button | 6 px | Alle Buttons |
| --font-sans | Inter, system-ui | Standardschrift |

## 1.4 Datenbank-Schema (Übersicht Entitäten)

| Entität | Wichtigste Felder | Relationen |
| --- | --- | --- |
| users | email, name, role, avatar_url, passwordHash, mfaSecret | N:M organizations |
| organizations | name, domain, revenue, employee_count, enriched_at | 1:N persons, 1:N deals |
| persons | first/last_name, email[], phone[], org_id, optIn | 1:N deals, N:M activities |
| deals | title, value, stage_id, owner_id, probability, rot_indicator, isGhosted | 1:N activities |
| pipelines | name, stages[], rot_threshold_days | 1:N deals |
| stages | pipeline_id, name, order, pipeline_value | 1:N deals |
| activities | type, subject, due_date, done, deal/person/org_id | Polymorph |
| emails | from, to[], subject, body_encrypted, thread_id, deal_id | AES-256-GCM verschlüsselt |
| products | name, code, category, price, tax_pct, billing_freq | N:M deals |
| campaigns | name, subject, body_html, status, open_rate, click_rate | 1:N campaign_contacts |
| projects | name, deal_id, status, template_id | 1:N tasks |
| tasks | project_id, title, due_date, done, assignee_id | — |
| leads | source, form_id, data_json, enriched_json, converted_deal_id | — |
| ai_insights | type, content (JSONB), confidence, cost, validUntil | Persistierte KI-Ergebnisse |
| audit_logs | user_id, action, entity, changes, ip_address, userAgent | DSGVO — 7 Jahre |

# 2. Globale Navigation (Nav Rail)

| # | Icon | Route | Modul | Badge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radar | /pulse | Pulse-Feed | Offene Follow-ups |
| 2 | Zielscheibe | /leads | Leads & Webformulare | — |
| 3 | $ | /deals | Deals / Pipeline | Aktive Deals |
| 4 | Checkbox | /projects | Projekte | — |
| 5 | Megafon | /campaigns | E-Mail-Campaigns | — |
| 6 | Brief | /inbox | Sales-Posteingang | Ungelesen (rot) |
| 7 | Kalender | /activities | Aktivitäten | Überfällig (rot) |
| 8 | Person | /contacts | Kontakte | — |
| 9 | Chart | /insights | Reporting & Analytics | — |
| 10 | Box | /products | Produktkatalog | — |

# 3. Modul-Spezifikationen

## M1 — Pulse-Feed (Kritischer Pfad, P0)

### 3.1.4 KI-Feature: Smart Prioritization (P0)

Der Scoring Agent berechnet für jedes Follow-up einen Priority Score (0–100).

Formel: Score = (Deal_Value × 0.3) + (Days_Overdue × 20) + (Activity_Density × 30) + (Stage_Progress × 20)

Items werden nach Score DESC sortiert. Ein roter Dringend-Badge erscheint bei Score > 75.

### 3.1.5 Technische Anforderungen

- WebSocket-Service (Socket.io): Verbindung automatisch beim Laden

- Event deal:updated → Feed-Item neu rendern (Optimistic UI)

- Event activity:created → Neues Item ohne Reload

- Event activity:completed → Item mit Slide-out-Animation entfernen

- API-Endpoint: GET /api/pulse-feed?date=YYYY-MM-DD&tab=followups|missed|opportunities

- Pagination: Infinite Scroll, 20 Items/Batch — Redis-Cache TTL 30 s

- NEU v4.0: JWT-Token im Socket-Handshake (auth: { token }) — unauthorisierte Connects werden bei der Authentifizierung abgelehnt

WebSocket-Abhängigkeit Der Pulse-Feed setzt voraus, dass der Socket.io-Gateway bereits in Session 0 initialisiert wurde. Das NestJS-WebSocket-Gateway (apps/api/src/websocket/) muss vollständig betriebsbereit sein, bevor Session 6 startet.

### 3.1.6 Akzeptanzkriterien M1

| Akzeptanzkriterium | Priorität | Testmethode |
| --- | --- | --- |
| Feed lädt in < 800 ms (P95) | P0 | Lighthouse Performance Audit |
| WebSocket-Update in < 500 ms | P0 | Playwright E2E-Test |
| KI-Sortierung unterscheidet sich von Datumsortierung | P1 | Unit-Test Scoring Agent |
| Tagesnavigation zeigt korrekten Aktivitätszähler | P0 | Vitest Unit-Test |
| Dismiss-State des Banners persistiert in localStorage | P1 | Playwright E2E-Test |

## M2 — Leads & Webformulare

### 3.2.4 KI-Feature: Lead Enrichment Agent

Schritt 1: Serper.dev API (oder Tavily) für Web-Suche nach Firmenname + Domain.

Schritt 2: Firmenwebsite-Content via HTTP-Fetch + Cheerio-Parsing — Robots.txt wird respektiert (robots-parser).

Schritt 3: GPT-4o analysiert den gesammelten Text (structured output, JSON-Schema) und extrahiert: Mitarbeiterzahl, Umsatz, Branche, Techstack, Social-Profile.

NEU v4.0 — Serper-Fallback: Falls Quota erschöpft (HTTP 429) → Job completed mit status: 'partial', Lead wird trotzdem durchgereicht. Cost-Tracking: Pro Run Tokens + Credits in AIInsight.content.cost protokolliert. Monats-Budget via Env-Var AI_MONTHLY_BUDGET_USD; bei > 90 % Slack-Warnung, bei 100 % Queue-Pause.

Umgebungsvariablen: SERPER_API_KEY, OPENAI_API_KEY, AI_MONTHLY_BUDGET_USD (.env.example).

Kosten (Serper): ~$0.001/Suche → bei 1000 Leads/Monat ≈ $1/Monat + GPT-4o.

### 3.2.5 Form-Builder-Sicherheit (NEU v4.0)

Alle durch User erzeugten HTML-Outputs (Form-Builder, Campaign-Editor, Rich-Text-Notizen) werden beim Rendern durch DOMPurify sanitisiert. Erlaubte Tags: p, br, strong, em, u, a, ul, ol, li, h1-h3, img, blockquote. Erlaubte Attribute: href, src, alt, title, target, rel. Alles andere wird stripped (XSS-Schutz).

## M3 — Deals / Pipeline (Kritischer Pfad, P0)

Das Deal-Modul ist das Herzstück des CRM. Es implementiert ein vollständiges Kanban-Board mit Drag-and-Drop, Rot-Indikatoren und Pipeline-Value-Berechnung.

### 3.3.5 Drag-and-Drop

DnD State Management Bibliothek: @dnd-kit/core + @dnd-kit/sortable. Bei drag:start: Karte auf opacity 0.7 setzen. Bei drag:end: (1) Optimistic UI: Stage sofort im Frontend aktualisieren, (2) API-Call: PATCH /api/deals/:id { stage_id, order }, (3) updated_at Timestamp, (4) Pipeline-Value neu berechnen (NEU v4.0: server-seitig — Trust Boundary!), (5) Bei API-Fehler: Rollback via React Query Mutation. Reaktionszeit: < 16 ms (1 Frame bei 60 fps).

### 3.3.6 Stages (Standard-Pipeline)

| # | Name | Farbe | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualifiziert | Neutral | Manuell oder Lead-Konvertierung |
| 2 | Demo geplant | Blau | Aktivität Meeting verknüpft |
| 3 | Demo abgeschlossen | Türkis | Meeting als erledigt markiert |
| 4 | Angebot abgegeben | Orange | Manuell oder Dokument gesendet |
| 5 | Verhandlungen | Gelb | Manuell |
| 6 | Vertrag unterschrieben | Grün | Deal als gewonnen markiert |

# 4. KI-Agenten-Spezifikationen

Das System implementiert drei autonome KI-Agenten als separate Node.js-Worker-Prozesse (BullMQ).

## 4.1 Enrichment Agent (Web-Search Stack)

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Queue-Name | lead-enrichment |
| Trigger | lead.created-Event oder manueller Aufruf |
| Idempotenz-Key (NEU v4.0) | lead:{id}:enrichment → verhindert Doppel-Runs bei Retries |
| Eingabe | { lead_id, company_name, email_domain } |
| AI-Stack | Serper.dev → HTTP-Fetch + Cheerio → GPT-4o (JSON-Schema) |
| Fallback (NEU v4.0) | Serper 429 → status: 'partial', Lead trotzdem durchgereicht |
| Cost-Tracking (NEU v4.0) | Pro Run: serperCredits, tokensIn/Out, estCostUsd in AIInsight.content.cost |
| Budget-Limit (NEU v4.0) | AI_MONTHLY_BUDGET_USD → >90 % warnt, 100 % pausiert |
| Ausgabe | { employee_count, revenue_estimate, industry, linkedin_url, techStack[], socialProfiles } |
| Retry-Logik | 3 Versuche (1 s, 5 s, 25 s) — dann Dead-Letter-Queue + Admin-Notification |
| Timeout | 60 Sekunden pro Job |
| Speicherung | leads.enriched_json + organizations aktualisiert |
| Status-Tracking | pending │ processing │ done │ partial │ failed |
| Env-Variablen | SERPER_API_KEY, OPENAI_API_KEY, AI_MONTHLY_BUDGET_USD |

## 4.2 Scoring Agent

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Queue-Name | deal-scoring |
| Trigger | Aktivität-Erstellung/-Änderung, Stage-Wechsel, E-Mail-Sync (Debounce 30 s) |
| Scoring-Formel | (Fit × 0.45) + (Engagement × 0.25) + (Recency × 0.20) + (Completeness × 0.10) |
| Stage-Gewichte | Qualifiziert:10 │ Demo:25/40 │ Angebot:60 │ Verhandlung:75 │ Abschluss:100 |
| Output | deals.probability (0–100) + deals.score_updated_at |
| Modell | Regelbasiert (kein LLM-Aufruf → Kosten/Latenz-optimiert) |
| Auto-Convert-Regel | Score ≥ 80 UND autoConvertEnabled → Lead → Deal + Activity-Eintrag |

## 4.3 Ghosting Agent

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Queue-Name | ghosting-detection |
| Trigger | Cron täglich 06:00 UTC |
| Logik | deals WHERE last_response_at < NOW() - INTERVAL 'X days' AND status=OPEN AND stage NOT IN (Abschluss) |
| Schwellwert X | Pro Pipeline konfigurierbar (Default: 14 Tage) |
| Aktion | (1) isGhosted=true, (2) Follow-up-Task (priority=HIGH) — nur 1x pro Deal, (3) AIInsight-Eintrag |
| UI | Rotes Puls-Icon + Pulse-Feed-Tab Übersehene Deals |
| Deaktivierung | User kann Alert pro Deal für X Tage snoozen |

# 5. API-Spezifikation

## 5.1 REST-API Konventionen

| Konvention | Wert |
| --- | --- |
| Base URL | /api/v1/ |
| Authentifizierung | JWT Bearer (Access 15 min / Refresh 30 Tage rotierend, HttpOnly-Cookie) |
| CSRF-Schutz (NEU v4.0) | csrf-csrf Double-Submit-Cookie für Non-GET — außer Bearer-Auth-only |
| Paginierung | ?page=1&limit=20 — Response: { data, total, page, limit } |
| Sortierung | ?sort=created_at&order=desc |
| Filter | ?filter[stage]=qualified&filter[owner_id]=uuid |
| Response-Format | { success, data, error?, meta? } |
| Error-Format | { success: false, error, code, details? } |
| Rate-Limiting (NEU v4.0) | Global 100/min — Login 5/15 min — Pw-Reset 3/h — GDPR-Export 1/24 h |

# 6. Sicherheit & DSGVO-Compliance

## 6.1 Authentifizierung & Autorisierung

- JWT Access Token: Lebensdauer 15 min

- Refresh Token: 30 Tage, rotierend, HttpOnly-Cookie (SameSite=Strict)

- RBAC: Admin, Manager, Sales Rep, Viewer — via @Roles()-Decorator + RolesGuard

- 2FA: TOTP (speakeasy-Lib) — Pflicht für Admins

- Brute-Force-Schutz: 5 Versuche / 15 min / IP → Account-Lockout

- NEU v4.0: Passwort-Policy — min. 12 Zeichen (1 Upper/Lower/Digit/Special) + HIBP-Pwned-Passwords-Check (k-anonymity) beim Registrieren/Ändern

- NEU v4.0: Password-Reset-Flow — 1-h-gültiger One-Time-Token + Session-Invalidierung aller bestehenden Sessions bei Passwort-Änderung

- NEU v4.0: Row-Level-Security (Postgres RLS) auf Deal, Lead, Project für Multi-Tenant-Readiness

## 6.2 Datenschutz (DSGVO)

| Anforderung | Implementierung |
| --- | --- |
| Serverstandort | Ausschließlich EU-Region (AWS Frankfurt eu-central-1 / Hetzner DE) |
| Datenlöschung | Soft-Delete (deletedAt) — Hard-Delete-Cron nach 30 Tagen (war 90 in v3.0) |
| Daten-Export | GET /api/gdpr/export/:userId — streaming-ZIP via archiver, HMAC-signierter 24-h-Link |
| Audit-Log | NestJS-Interceptor auf ALLE POST/PUT/PATCH/DELETE — 7 Jahre Retention |
| Consent-Management | opt_in=true Pflicht vor Campaign-Versand (DSGVO_VIOLATION-Exception sonst) |
| Verschlüsselung at rest | Datenbank AES-256 — E-Mail-Bodies AES-256-GCM auf Anwendungsebene |
| Verschlüsselung in transit | TLS 1.3 Pflicht, HSTS, keine HTTP |
| Datenschutzerklärung | Link im Login-Footer und in allen Formularen |

## 6.3 Web-Application-Security (NEU v4.0)

| Schutz | Implementierung |
| --- | --- |
| CSRF | csrf-csrf Double-Submit-Cookie (__Host-csrf, Secure+SameSite=Strict+HttpOnly) |
| XSS (User-HTML) | DOMPurify-Sanitizer — Whitelist-Tags/Attrs — für alle User-HTML-Rendering-Stellen |
| Tracking-Tokens | HMAC-signiert (payload + secret) für Open/Click/Unsub — keine UUIDs → Forging-Schutz |
| Security-Headers | HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options:DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy, CSP mit Nonce |
| Rate-Limiting | @nestjs/throttler + Redis-Store — Route-spezifisch |
| Dependency-Scan | Dependabot (täglich) + Snyk (jeder PR) — HIGH/CRITICAL → Build fail |
| Hard-Delete-Reihenfolge | In FK-Order via Prisma-$transaction — AuditLog VOR Löschung |

## 6.4 Audit-Log-Spezifikation (NEU v4.0)

Der AuditLogInterceptor läuft automatisch auf allen mutating Requests. Pro Eintrag werden gespeichert: userId, action, entityType, entityId, ipAddress, userAgent, before (JSONB), after (JSONB), createdAt.

Retention: 7 Jahre (DSGVO Art. 5 Abs. 1 lit. e + handelsrechtliche Aufbewahrungspflicht). Täglicher Cron löscht Einträge älter als 7 Jahre.

Hard-Delete-Flow: VOR jeder Hard-Delete-Operation wird ein AuditLog-Eintrag mit action=HARD_DELETE und before=<komplettes Objekt> erzeugt — danach erfolgt die FK-sichere Löschung in Transaktion.

# 7. Performance & Qualitätsanforderungen

## 7.1 Performance-Budgets

| Metrik | Zielwert | Messmethode |
| --- | --- | --- |
| DnD-Reaktion | < 16 ms (1 Frame) | DevTools Performance |
| API-Response (P95) | < 200 ms Standard-Queries | Prometheus + Grafana |
| API AI-Endpoints | < 5 s (Streaming wo möglich) | Prometheus + Grafana |
| LCP | < 2.5 s | Lighthouse / CWV |
| TTI | < 3.5 s | Lighthouse |
| Kanban 500 Deals | 60 fps (@tanstack/react-virtual) | React DevTools Profiler |
| DB-Queries | < 50 ms Standard | PostgreSQL EXPLAIN ANALYZE |
| WebSocket-Update | < 500 ms nach Event | Playwright E2E-Test |
| PWA-Lighthouse-Score (NEU v4.0) | ≥ 95 | Lighthouse CI |

## 7.2 Testing-Strategie

| Test-Typ | Framework | Coverage-Ziel | Was wird getestet |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Vitest | ≥ 80 % Business Logic | Scoring, Validierungen, Utils |
| Integration | Vitest + Supertest + testcontainers | ≥ 60 % API-Endpoints | Endpoints, DB-Queries, WebSocket-Events |
| E2E | Playwright | 5 kritische User-Flows | DnD, Login, Deal erstellen, CSV-Import, Campaign |
| Accessibility | axe-playwright | WCAG 2.1 AA | Alle Hauptseiten |
| Performance | Lighthouse CI + k6 | Lighthouse > 90, k6 p95 < 300 ms | Hauptseiten + Load-Tests |
| Security | Snyk + OWASP ZAP + npm audit | OWASP Top 10 | Automatisiert im CI |

## 7.3 Test-Data-Factories (NEU v4.0)

Alle Haupt-Entities (Person, Company, Deal, Lead, Activity, Task, Project, Campaign, User) haben Fishery-basierte Test-Data-Factories unter test/factories/. Beispiel:

personFactory.build({ email: 'test@...' }) → einzelner Datensatz. personFactory.buildList(10) → Array. Faker-gestützte Realitätsnähe, Sequence-basierte eindeutige IDs.

# 8. Entwicklungs-Workflow & Deployment

## 8.1 Branching-Strategie

| Branch | Zweck | Schutzmechanismen |
| --- | --- | --- |
| main | Produktions-Code | PR required, 2 Reviewer, Status-Checks, grüner CI |
| develop | Integration Branch | PR required, 1 Reviewer, Tests grün |
| feature/session-{N}-{name} | Session-Features (v4.0-Konvention) | Brancht von main, Squash-Merge |
| hotfix/* | Kritische Bugfixes | Brancht von main, merged in main + develop |
| release/* | Release-Vorbereitung | Brancht von develop, merged in main |

## 8.2 CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

- PR geöffnet → Lint (ESLint + Prettier) + Typecheck parallel

- Unit-Tests (Vitest) mit Coverage-Report — Threshold 80 %

- Integration-Tests (Vitest + testcontainers — Postgres + Redis)

- E2E-Tests (Playwright auf main-Branch, 3 Projects: chromium/firefox/mobile)

- Security-Scans (Snyk + npm audit + OWASP ZAP) — Build fail bei HIGH/CRITICAL

- Lighthouse CI (Performance Budget)

- Dependabot-Auto-PRs (täglich, gruppiert)

- Merge in main → Auto-Deployment (K8s, Manual-Approval für Production)

## 8.3 Umgebungen

| Umgebung | Branch | Domain | Daten |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | feature/* | localhost:3000 | Lokale DB + Seed-Daten |
| Staging | develop | staging.nextgencrm.app | Anonymisierte Prod-Kopie |
| Production | main | app.nextgencrm.app | Live-Daten, EU-Region, 3 Replicas |

## 8.4 Docker-Build-Strategie für Monorepo

- apps/web/Dockerfile — Multi-Stage (deps → builder next build → runner node:20-alpine standalone)

- apps/api/Dockerfile — Multi-Stage (deps → builder nest build → runner node:20-alpine)

- Root docker-compose.yml: web(3000) + api(3001) + postgres + redis + minio

- Build-Context: Root des Monorepos (Workspace-Packages verfügbar)

- next.config.js: output: 'standalone' aktivieren

- .dockerignore: node_modules, .next, dist, .env*

- NEU v4.0: Non-root-User (nextjs:nodejs UID 1001) + Read-Only-FS in K8s

## 8.5 Context-Management-Protokoll für Claude Code (ERWEITERT v4.0)

Warum 3 Phasen? Claude Code hat kein Memory zwischen Sessions. Jede neue Session startet mit leerem Context. Um sicherzustellen, dass Claude stets komplett über die Session weiß, nutzen wir ein strukturiertes 3-Phasen-Protokoll.

### Phase 1 — Session-Opener (Pflicht jede Session)

- VSCode-Tabs mit relevanten Dateien öffnen (damit Claude Code sie schnell greift)

- git checkout -b feature/session-{N}-{name}

- Opener-Prompt eingeben: liest CLAUDE.md + session-{N-1}-summary.md + Session-relevante Dateien

- Claude antwortet mit Kurz-Zusammenfassung (Session-Name, abgeschlossene Vor-Sessions, Token-Budget) und 2 Klärungsfragen

- Erst DANACH beginnt das eigentliche Coden

### Phase 2 — Checkpoint (nur bei Sessions > 3 h)

- Nach ca. 50 % der geschätzten Dauer, spätestens wenn Claude auf ältere Details nicht mehr präzise antwortet

- Checkpoint-Prompt: was ist fertig, was fehlt, welche Risiken. Aktualisiert session-{N}-progress.md

- Optional: /compact-Command zur Konversations-Kompression

- Bei zu starker Kompression: neue Session öffnen mit session-{N}-progress.md als Kontext

### Phase 3 — Session-Closer (Pflicht am Session-Ende)

- CLAUDE.md aktualisieren (abgeschlossene Sessions, Datenmodell-Deltas, neue Konventionen)

- docs/sessions/session-{N}-summary.md erstellen (3–5 Sätze, Datenmodell-Änderungen, Env-Vars, bekannte Limitations, nächste Abhängigkeiten)

- Test-Ergebnisse + Coverage-Zahlen dokumentieren

- git commit (Conventional Commits, Co-authored-by: Claude), git push, PR öffnen

### Phase 4 — Review (nur nach kritischen Sessions: 0, 1, 2, 5, 11, 14, 15)

- Vollständiges Code-Review der geänderten Dateien

- Review-Dimensionen: Sicherheit (OWASP), Performance (N+1, Memory-Leaks), DSGVO, Testbarkeit, Fehlerbehandlung, Konsistenz mit Architektur-Regeln

- Findings in docs/reviews/session-{N}-review.md

- Ausführung bevorzugt mit reinem Opus 4.7 (/ultrareview-Command)

# 9. Gesamte Akzeptanzkriterien (Zusammenfassung)

| # | Kriterium | Priorität | Modul |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | User kann sich registrieren, einloggen und ausloggen | P0 | Auth |
| AC-002 | Kanban zeigt alle Deals korrekt nach Stage sortiert | P0 | M3 |
| AC-003 | DnD verschiebt Deal zwischen Stages in < 16 ms | P0 | M3 |
| AC-004 | Pipeline-Value-Summe wird nach Stage-Wechsel aktualisiert | P0 | M3 |
| AC-005 | Rot-Indikator erscheint nach konfigurierbaren Tagen | P0 | M3 |
| AC-006 | Aktivität muss mit Deal/Person/Org verknüpft sein | P0 | M7 |
| AC-007 | E-Mail in Gmail erscheint im CRM in < 30 s | P0 | M6 |
| AC-008 | Kontakte-Liste zeigt alle 8 Spalten, sortierbar | P0 | M8 |
| AC-009 | Produkt kann Deal zugewiesen werden, Wert aktualisiert | P0 | M10 |
| AC-010 | WebSocket-Update im Pulse-Feed in < 500 ms | P0 | M1 |
| AC-011 | Webformular ist embeddbar und speichert Lead | P0 | M2 |
| AC-012 | Alle API-Endpoints über Swagger UI dokumentiert | P0 | API |
| AC-013 | Alle schreibenden API-Calls im Audit-Log | P0 | Security |
| AC-014 | Daten ausschließlich in EU-Region (Node-Selector) | P0 | DSGVO |
| AC-015 | Daten-Export via GET /api/gdpr/export funktioniert | P0 | DSGVO |
| AC-016 | Enrichment Agent reichert Lead in < 60 s | P1 | AI |
| AC-017 | Ghosting Agent erstellt Alarm bei N Tagen ohne Kontakt | P1 | AI |
| AC-018 | KI-Thread-Summary bei Threads > 5 E-Mails | P1 | M6 |
| AC-019 | Duplikat-Erkennung findet ähnliche E-Mails (fast-fuzzy) | P1 | M8 |
| AC-020 | Dashboard-Builder: Verschieben/Skalieren, keine Kollision | P1 | M9 |
| AC-021 | PWA auf iOS + Android installierbar, SW-Update-Prompt | P1 | Mobile |
| AC-022 | Lighthouse-Score > 90 auf allen Hauptseiten, PWA ≥ 95 | P1 | Performance |
| AC-023 | Unit-Coverage > 80 %, Integration > 60 % | P1 | Testing |
| AC-024 | WCAG 2.1 AA auf allen Hauptseiten | P2 | Accessibility |
| AC-025 | A/B-KI schlägt 3 Betreffzeilen-Varianten vor | P2 | M5 |
| AC-026 | Serper-Fallback liefert status:'partial' bei 429 | P1 | AI (NEU v4.0) |
| AC-027 | Cost-Tracking pro Enrichment in AIInsight.content.cost | P1 | AI (NEU v4.0) |
| AC-028 | Monats-Budget-Warnung bei >90 % ausgelöst | P1 | AI (NEU v4.0) |
| AC-029 | HMAC-Tracking-Tokens forgt-sicher (Test: geändertes Payload → invalid) | P0 | M5 (NEU v4.0) |
| AC-030 | AuditLogInterceptor auf allen Mutating-Requests | P0 | Security (NEU v4.0) |
| AC-031 | Hard-Delete-Cron FK-sicher, idempotent, AuditLog VOR Löschung | P0 | DSGVO (NEU v4.0) |
| AC-032 | DOMPurify entfernt script/onerror in User-HTML | P0 | Security (NEU v4.0) |
| AC-033 | CSRF-Schutz blockiert Requests ohne gültiges Token | P0 | Security (NEU v4.0) |
| AC-034 | Snyk-Scan ohne HIGH/CRITICAL-Findings auf main | P1 | Security (NEU v4.0) |
| AC-035 | HIBP-Check verhindert bekannte Pwned-Passwords bei Registrierung | P1 | Auth (NEU v4.0) |

# 10. Glossar & Definitionen

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| CRM | Customer Relationship Management — System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen |
| Pipeline | Visualisierung des Verkaufsprozesses als Phasen-Sequenz |
| Deal | Verkaufschance mit Wert, Kontakt und Wahrscheinlichkeit |
| Stage | Phase innerhalb einer Pipeline |
| Rot-Indikator | Visuelles Signal auf Deal-Karten bei fehlender Aktivität |
| Enrichment | Automatische Datenanreicherung (Serper + GPT-4o) |
| Ghosting | Potenzieller Kunde reagiert nicht mehr auf Kontaktversuche |
| BullMQ | Redis-basiertes Job-Queue-System (Nachfolger von Bull) |
| Optimistic UI | UI aktualisiert sich sofort, vor Server-Antwort |
| DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung der EU |
| JWT | JSON Web Token — selbst-enthaltenes Auth-Token |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| PWA | Progressive Web App |
| DnD | Drag-and-Drop |
| Scoring Agent | Regelbasierter Score-Rechner (kein LLM) |
| pgvector | PostgreSQL-Extension für Vektor-Embeddings (ersetzt Pinecone) |
| CLAUDE.md | Kontext-Dokument im Repo-Root für Claude-Code-Handoffs |
| P0 / P1 / P2 | Prioritäten: Pflicht / Soll / Kann |
| HMAC (NEU v4.0) | Hash-based Message Authentication Code — signierte Tokens |
| HIBP (NEU v4.0) | Have I Been Pwned — Breached-Password-Check-API |
| Ultrathink (NEU v4.0) | Claude-Code-Keyword für maximales Thinking-Budget (~32 k Tokens) |
| Opus 4.7 (NEU v4.0) | Aktuelles Top-Modell von Anthropic (April 2026) — für kritische Sessions |
| Sonnet 4.6 (NEU v4.0) | Günstigeres Anthropic-Modell — für Standard-Sessions |
| /effort (NEU v4.0) | Claude-Code-Slash-Command zum Setzen des Reasoning-Effort-Levels |
| /plan (NEU v4.0) | Claude-Code-Slash-Command für Plan Mode (nur Planung, kein Code) |
| opusplan (NEU v4.0) | Claude-Code-Modell-Alias: Opus 4.7 beim Planen, Sonnet 4.6 bei Ausführung |

# 11. Claude-Code-Strategie (NEU v4.0)

Dieses Projekt wird mit Claude Code (Anthropic) agentisch entwickelt. Dieser Abschnitt definiert Modell-Wahl, Thinking-Budgets und Slash-Commands pro Session. Die ausführlichen, copy-paste-ready Prompts befinden sich im Begleitdokument NextGen_CRM_DevSessions_Prompts_v3.md.

## 11.1 Einmalige Konfiguration

- Claude Code Version: ≥ v2.1.111 (Opus-4.7-Support) — claude update prüfen

- Default-Modell: /model opusplan (Opus 4.7 beim Planen, Sonnet 4.6 bei Ausführung — bester Cost/Quality-Trade-off)

- Default-Effort: /effort high (für kritische Sessions /effort xhigh oder max)

- VSCode-Extensions: Claude Code Extension, GitLens, Prettier, ESLint, Docker, Prisma

## 11.2 Modell- und Thinking-Matrix pro Session

| Session | Modul | Modell | Thinking | /effort | Dauer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Scaffolding + CLAUDE.md | opus-4-7 | ultrathink | xhigh | ~3 h |
| 1 | DB-Schema + Prisma | opus-4-7 | ultrathink | xhigh | ~4 h |
| 2 | Authentication | opus-4-7 | think harder | high | ~3 h |
| 3 | Navigation / Shell | sonnet-4-6 | think | high | ~2 h |
| 4 | M8 Kontakte | sonnet-4-6 | think hard | high | ~3 h |
| 5 | M3 Deals (Kritisch) | opus-4-7 | ultrathink | xhigh | ~5 h |
| 6 | M1 Pulse-Feed | sonnet-4-6 | think hard | high | ~3 h |
| 7 | M7 Activities | sonnet-4-6 | think hard | high | ~3 h |
| 8 | M2 Leads | sonnet-4-6 | think hard | high | ~3,5 h |
| 9 | M10 Products | sonnet-4-6 | think | high | ~2,5 h |
| 10 | M4 Projects | sonnet-4-6 | think | high | ~2,5 h |
| 11 | M6 E-Mail (Kritisch) | opus-4-7 | ultrathink | max | ~7 h |
| 12 | M5 Campaigns | sonnet-4-6 | think hard | high | ~4 h |
| 13 | M9 Insights | sonnet-4-6 | think hard | high | ~3 h |
| 14 | KI-Agenten | opus-4-7 | ultrathink | xhigh | ~5 h |
| 15 | Security/DSGVO | opus-4-7 | think harder | high | ~4 h |
| 16a | Testing & Performance | sonnet-4-6 | think hard | high | ~5 h |
| 16b | PWA & CI/CD | sonnet-4-6 | think hard | high | ~4 h |

## 11.3 Thinking-Keywords (Claude Code v2.1.68+)

| Keyword | Thinking-Tokens (ca.) | Wann einsetzen |
| --- | --- | --- |
| think | ~4 k | Standard-Features, klare Anforderungen |
| think hard / megathink | ~10 k | Mittelkomplexe Module mit mehreren Entitäten |
| think harder | ~20 k | Architektur-Entscheidungen, Auth, Security |
| ultrathink | ~32 k (Max) | Kritischer Pfad: Scaffolding, DB-Schema, Deals, E-Mail, KI |

Token-Spar-Regel: Pro Session nur EINMAL im ersten Prompt platzieren, nicht in jedem Folge-Prompt wiederholen. /effort alternativ session-persistent.

## 11.4 Wichtigste Slash-Commands

| Command | Wirkung | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| /plan | Plan Mode (nur Planung, kein Coden) | Pflicht am Session-Start |
| /compact | Konversations-Historie komprimieren | Bei langen Sessions ab ~50 % |
| /clear | Kontext leeren (neue Session) | Nach Session-Closer |
| /model <alias> | Modell wechseln | Session-spezifisch |
| /effort <level> | Effort-Level setzen | Am Session-Start (low/medium/high/xhigh/max) |
| /ultrareview | Auto-Code-Review (Opus 4.7-only) | Nach kritischen Sessions (0,1,2,5,11,14,15) |

## 11.5 Token-Budget-Forecast (komplettes Projekt)

Die folgende Schätzung basiert auf realistischen Sessions mit den in Abschnitt 11.2 festgelegten Modellen und Thinking-Budgets:

| Kategorie | Tokens | Geschätzte Kosten |
| --- | --- | --- |
| Opus-4.7-Sessions (0,1,2,5,11,14,15) mit ultrathink/think harder | ~1,54 M | ~$35 |
| Sonnet-4.6-Sessions (3,4,6,7,8,9,10,12,13,16a,16b) mit think/think hard | ~1,49 M | ~$15 |
| Gesamt (18 Sessions) | ~3 M | ~$50 |

Hinweis: Dies sind API-Pure-Kosten. Entwicklungszeit wird dadurch im Vergleich zu klassischer Entwicklung (≈ 300–400 h) um den Faktor 3–5 reduziert — der ROI liegt bei 99 %+.

# Dokumenten-Kontrolle

Versionskontrolle Dieses Pflichtenheft ist das verbindliche Referenzdokument für das gesamte Development Team. Version: 4.0 │ Datum: April 2026 │ Status: Freigegeben zur Entwicklung Änderungen gegenüber v3.0: Claude-Code-Strategie (Modell-Matrix, Thinking-Budgets, Slash-Commands), vollständiges 3-Phasen-Context-Protokoll, erweiterte Security-Spezifikation (CSRF, DOMPurify, HMAC, HIBP, Dependency-Scan), Session 16-Split detailliert, neue Akzeptanzkriterien AC-026 bis AC-035. Begleitdokument: NextGen_CRM_DevSessions_Prompts_v3.md — enthält alle 18 copy-paste-ready Session-Prompts mit Pre-Session-Setup, Opener, Implementation, Checkpoint und Closer.